CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, B.C.

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

RESUMEN DE CONVOCATORIA

Licitación Pública Nacional

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número cuya Convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx; O bien en Carretera Ensenada Tijuana No. 3918, Zona playitas, C.P. 22860, Ensenada, Baja California,  teléfono: 6461750570 y fax 6461750543, los días lunes a viernes  de las 08:00 A 15:00 horas.

| Descripción de la licitación | III etapa de construcción de aula, sala audiovisual, anexo de oficina y laboratorio para Ciencias de la Computación |
| --- | --- |
| Volumen de licitación | Se detalla en la Convocatoria |
| Fecha de publicación en CompraNet | 12/05/2011 |
| Junta de aclaraciones | 19/05/2011 11:00 horas |
| Visita al lugar de los trabajos | 19/05/2011 10:00 horas |
| Presentación y apertura de proposiciones | 26/05/2011 12:00 horas |

ENSENADA B.C., A 12 DE MAYO DE 2011.

M. EN C. LEONOR FALCÓN OMAÑA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RÚBRICA

# CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

# Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR

# DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

# SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

# DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO.

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-0389ZW003-N1-2011  QUE EMITE  EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACIÓN POR PUNTOS.

# DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MEDIANTE LAS CUALES SE DESARROLLARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA OBRA:

“III ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULA,  SALA AUDIOVISUAL Y ANEXO DE OFICINAS Y LABORATORIO PARA CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN”

# CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

# DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO.

### CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en la materia, el  CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA., convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número LO-0389ZW003-N2-2011, cuyo objeto y fechas de los actos, son los siguientes:

| Visita al lugar de los trabajos | Junta de aclaraciones | Presentación y apertura de proposiciones | Comunicación del fallo | Firma del contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 de mayo de 2011 a las 10:00 horas | 19 de mayo de 2011 a las 11:00 horas | 26 de mayo de 2011 a las 12:00 horas | 02 de junio de 2011 a las 11:00 horas | 08 de junio del 2011 a las 12:00 horas |
| Clave FSC (CCAOP) | Descripción general de la obra o servicio | Fecha de inicio | Plazo de ejecución |
| 00000 | “III ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULA, SALA AUDIOVISUAL Y ANEXO DE OFICINAS Y LABORATORIO PARA CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN” | 13 de junio del 2011 | 89 días naturales |

A continuación se establecen las Bases a las que se sujetará la presente Licitación Pública Nacional

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: Se entenderá por:

LEY.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITACIÓN.- Procedimiento de contratación para la adjudicación de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.

COMPRANET: El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón

de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes

LA CONVOCANTE o Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, Departamento de Obras y Mantenimiento, Es la unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de contratación del contrato.

LICITANTE.- Persona que participe en el presente procedimiento de licitación.

CONTRATISTA.- Persona que celebre el contrato de obra pública derivado de la presente licitación.

BASES QUE SE ESTABLECEN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California

2.- OBJETO DE LA LICITACIÓN: La construcción de una obra pública.

3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: “ III ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULA,  SALA  AUDIOVISUAL Y ANEXO DE OFICINAS Y LABORATORIO PARA CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN”, en el municipio de Ensenada, B.C. Unidad CICESE, Código Postal 22860.

4.- CARÁCTER DE LA LICITACIÓN: Nacional

5.- IDIOMA EN QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPOSICIONES: Los licitantes presentarán sus proposiciones en idioma español.

6.-ASIGNACIÓN AUTORIZADA AL CONTRATO.-  La asignación presupuestaria  autorizada correspondiente al convenio de asignación de recursos por el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación, Científica, y Tecnológica CONACYT.

# 7.-PORCENTAJE DEL ANTICIPO A OTORGAR: La convocante le otorgará al contratista adjudicado el 30% del monto contratado como anticipo para que éste último inicie la obra y realice en el sitio de los trabajos la construcción de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgarse, además de obtener el permiso de construcción de la obra, ante las instancias correspondientes.

El anticipo antes referido será entregado por la Convocante al contratista adjudicado una vez que se haya firmado el contrato y entregado la póliza de fianza de anticipo, expedida por institución afianzadora en uso de la autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a favor y satisfacción del CICESE

Atendiendo a lo indicado en el artículo 138 REGLAMENTO, previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar al Área responsable de la ejecución de los trabajos de CICESE, un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo. El área mencionada deberá requerir al contratista la información conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

8.- MONEDA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES. La moneda en que se presentarán las proposiciones será el Peso mexicano.

9 -LA CONDICIÓN DE PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO A CELEBRAR. El  contrato que se suscribirá será a precios unitarios, por lo que el CONTRATISTA formulará las estimaciones de los trabajos ejecutados con una periodicidad semanal,  y las presentará a la Residencia de Obra, que será el día viernes de cada semana. La Residencia de Obra las revisará y aprobará en un plazo de 15 días naturales siguientes a aquel en que el CONTRATISTA haya entregado la estimación acompañada  de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentado la factura correspondiente.

10.-PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, NO SE PODRÁN SUBCONTRATAR PARTES DE LOS TRABAJOS.

11.- LAS PROPOSICIONES PODRÁN PRESENTARSE A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET.

En esta licitación pública NO se recibirán propuestas enviadas a través de sistema electrónico, servicio postal o mensajería.

12.- FORMA EN QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA.  PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, FIRMA DEL CONTRATO.

Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a)	Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

b)	Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

13.- EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ELLA.

En el caso de que los licitantes no proporcionen la dirección de correo electrónico a que se refiere la fracción XIII del artículo 31 de la LEY, la convocante quedará eximida de la obligación de realizar el aviso a que hacen referencia los párrafos cuarto y octavo del artículo 39 de la LEY, con relación a la notificación del fallo. Asimismo, cuando el área convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición, dicha comunicación se hará mediante escrito dirigido al licitante, el cual se notificará en el domicilio que éste haya señalado o bien, a través de CompraNet, caso en el cual la convocante deberá enviar un aviso al licitante en la dirección de correo electrónico que haya proporcionado en su proposición, informándole que existe un requerimiento en CompraNet. En todo caso, la convocante recabará el acuse respectivo con el que se acredite de forma indubitable la entrega y recepción correspondiente.

14.- ESCRITO PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

El licitante que desee intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones presentará un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.

El escrito contendrá los datos siguientes:

a)	Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

b)	Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

15.- EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS LICITANTES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

15.1 EL licitante deberá acreditar la siguiente EXPERIENCIA:

CINCO AÑOS MÍNIMO de estar ejecutando obras de  Construcción de Edificios similares de las mismas características, complejidad y magnitud de la obra que se licita. La comprobación de la experiencia solicitada la hará a través de la presentación de copia simple de por lo menos cinco contratos para la construcción de obras similares en características y montos a la que se licita, de conformidad con el perfil indicado en los proyectos y especificaciones anexas a la presente convocatoria, con sus respectivas actas de entrega recepción y finiquitos, debidamente formalizados,  es decir, que cuenten con las firmas de las personas responsables de ello, por parte de la contratante.

15.2 Para que el  licitante  acredite la CAPACIDAD TÉCNICA requerida, deberá presentar:

a) Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto ejecutivo establecidas por el CICESE y de acuerdo al DOCUMENTO 03 anexo.

b) Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso, de acuerdo a lo indicado en el DOCUMENTO 05.1 anexo

c) El esquema estructural, en el cuál se relacionen  cada uno de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos, identificados con los  cargos que ocuparán. Asimismo, presentará el Currículum Vitae de cada profesionista con firma autógrafa en el que se incluya copia simple de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado y que estén debidamente avaladas por la contratante respectiva. Ambos documentos se apegarán a las indicaciones del DOCUMENTO 04.3 anexo.

Para la persona que se haya propuesto como Superintendente de Construcción se requerirá que se presente la documentación que acredite que fungió como tal, en al menos tres obras de las características, complejidad,  magnitud y montos similares a los de la obra que se licita, en los últimos tres años, por lo que el licitante deberá presentar copia simple de las notas de bitácora, copia de las estimaciones o cualquier otro documento oficial en el que se constate fehacientemente el cargo desempeñado. Asimismo deberá comprobar estar trabajando con la empresa licitante al menos durante los últimos doce meses, debiendo presentar copia del alta del trabajador ante el seguro social. De igual forma,  el superintendente deberá presentar una carta compromiso en la cual dicho personal se compromete a fungir como superintendente durante toda la ejecución de la obra y hasta su finiquito. El licitante, deberá cumplir además con lo señalado en el DOCUMENTO 04.2 anexo.

d) Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, de acuerdo a lo indicado en el DOCUMENTO 07 anexo.

e) Los documentos  que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito al CICESE, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento indicado en los criterios de evaluación.

f) Los demás documentos señalados en el numeral 29.2 de la presente convocatoria que correspondan a demostrar la capacidad técnica requerida por la CONVOCANTE.

15.2. Para que el licitante acredite la CAPACIDAD FINANCIERA requerida deberá presentar:

a)  Los documentos que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, para acreditar como los siguientes valores al realizar el comparativo de las razones financieras que a continuación se señalan:

LIQUIDEZ: ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIOS   =  IGUAL O MAYOR A 1.5 VECES

PASIVO CIRCULANTE

CAPITAL DE TRABAJO: ACTIVO CIRCULANTE – PASIVO CIRCULANTE =  IGUAL O MAYOR al Monto por erogar en los dos primeros meses ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su programa de ejecución de los trabajos

ENDEUDAMIENTO: PASIVO TOTAL  = IGUAL O MENOR A 0.75

ACTIVO TOTAL

RENTABILIDAD :   UTILIDAD NETA *  =  IGUAL MAYOR A 1.10

VENTAS NETAS

El licitante deberá presentar el comparativo señalado considerando la información generada en cada uno de los últimos ejercicios fiscales

16.- LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

# La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día 19 de mayo de dos mil once a las 10:00 ( diez)  horas, para lo anterior los licitantes deberán presentarse en el Departamento de Obras y Mantenimiento, primer nivel del Edificio de administración, En carretera Ensenada-Tijuana no. 3918, Campus CICESE, en el municipio de Ensenada, B.C. Código Postal 22860.

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquellos que autorice el CICESE. Con posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con anticipación de por lo menos 72 horas a la recepción y apertura de proposiciones, aunque no será obligatorio para el CICESE, designar a un técnico que guíe la visita.

Los representantes de CICESE, prepararán un acta de la visita al sitio, entregando copia de dicho documento a los licitantes asistentes y poniéndola a disposición de los ausentes, tanto en las oficinas de “CICESE” como en el sistema CompraNet, siendo responsabilidad de éstos conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de la convocatoria a esta licitación.

Los licitantes deberán tomar en consideración que la transportación, hospedaje y gastos que sean erogados con motivo de la visita al sitio serán por su cuenta.

17.- JUNTA DE ACLARACIONES

# LA  JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN SERÁ el día 19 de mayo de dos mil once  a las 11:00 (once)  horas, en el Departamento de Obras y Mantenimiento, primer nivel del Edificio de administración, En carretera Ensenada-Tijuana no. 3918, Campus CICESE, en el municipio de Ensenada, B.C. Código Postal 22860., siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen.

Para la(s) junta(s) de aclaraciones se considerará lo siguiente:

En los términos del artículo 35 de la LEY las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

El escrito a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los datos y requisitos indicados en la fracción VI del artículo 61 del REGLAMENTO

Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitación pública mediante el escrito antes aludido, serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con la convocatoria a la licitación pública.

Si el escrito señalado en el artículo 35 de la LEY no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la LEY.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la  junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través de CompraNet, no serán contestadas por la CICESE por resultar extemporáneas.

Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública.

Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por el CICESE.

De preferencia, para facilitar el proceso de revisión y respuesta a las preguntas de dichas solicitudes, los licitantes deberán presentarlas en archivos electrónicos utilizando el programa de procesador de textos Word.  A efecto de agilizar la contestación de las solicitudes de aclaración que formulen los licitantes, se determina el  formato en el que éstos deberán presentar las mismas, para agruparlas y estar en posibilidad de dar una respuesta integral que considere las dudas sobre un mismo tema y evitar la repetición innecesaria. Dicho formato forma parte de los anexos de esta convocatoria.

No serán aceptadas preguntas enviadas por fax, servicio postal, servicio telegráfico, mensajería o correo electrónico.

En la fecha y hora establecida para la primera junta de aclaraciones, el servidor público que la presida procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración recibidas tanto en CompraNet como en el acto mismo, referentes a cada punto o apartado de la convocatoria a la licitación pública, mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron. CICESE podrá dar contestación a las solicitudes de aclaración de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria a la licitación pública.

El servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión en razón de la complejidad y del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes,  la hora y, en su caso, fecha o lugar en la que se continuará con la junta de aclaraciones.

Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria a la licitación pública en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. El servidor público que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior.

Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales.

El acta de la junta de aclaraciones contendrá la firma de los asistentes interesados y de los servidores públicos que intervengan; las solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes, así como las respuestas de CICESE, en forma clara y precisa y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos. Asimismo podrá entregar una copia a dichos asistentes.

CICESE al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles y en forma adicional, la pondrá a disposición de los interesados a través del sistema CompraNet

Cualquier modificación a la licitación,  incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones y/o circulares aclaratorias, formará parte de la licitación  y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

# 18.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: El plazo de ejecución de los trabajos será de 89 dias naturales contados a partir de la fecha de iniciación de los trabajos. La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el día 13 de junio de 2011 y la fecha de terminación será el día 10 de septiembre de 2011.

# 19.- EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO: en el sala audiovisual, primer nivel del Edificio de biblioteca, ubicado  en carretera Ensenada-Tijuana no. 3918, Campus CICESE, en el municipio de Ensenada, B.C. Código Postal 22860, el día 26 de mayo de dos mil once a las 12:00 ( doce) horas. De conformidad con el artículo 60 del REGLAMENTO, a partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor público que lo presida no permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

El acto se llevara a cabo de conformidad con el artículo 37 de la LEY y con la Sección III del Capítulo I del REGLAMENTO.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido y en consecuencia, no se podrá desechar ninguna de ellas durante dicho acto.

# De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que el CICESE designe, rubricarán Catálogo de conceptos o presupuesto presentado por los licitantes y se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; y quedará asentado que el fallo se dará a conocer en junta pública en el Departamento de Obras y Mantenimiento, primer nivel del Edificio de administración, En carretera Ensenada-Tijuana no. 3918, Campus CICESE, en el municipio de Ensenada, B.C. Código Postal 22860., a las 12:00 horas del día 02 de junio de 2011.

# La firma del contrato; se llevará a cabo en las oficinas de la CONVOCANTE sita en el Departamento de Obras y Mantenimiento, primer nivel del Edificio de administración, En carretera Ensenada-Tijuana no. 3918, Campus CICESE, en el municipio de Ensenada, B.C. Código Postal 22860., a las 12:00 horas del día 09 de junio de 2011.

20.- PROPUESTAS CONJUNTAS. De conformidad con lo estipulado en los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 36 de la LEY, y en los artículos 47, 61 fracción IX y 80 del REGLAMENTO, para participar en esta licitación, dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de CICESE, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones y se cumpla con los requisitos siguientes:

- Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación y bastará un solo registro a la licitación en CompraNet.

- Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

El convenio privado deberá ser firmado por todos y cada uno de los representantes legales de las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta.

III.      En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II  se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus anexos;

IV.      Para acreditar la capacidad financiera requerida por CICESE, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 segundo párrafo de la LEY la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado en el convenio privado por las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta, en los términos indicados en la presente convocatoria.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II anterior y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

En ningún caso, podrá eliminarse o sustituirse alguno o algunos de los integrantes del grupo, ni se podrán variar los alcances de la propuesta original conjunta, ni se podrán modificar los términos y condiciones establecidos en el convenio. De ocurrir cualquiera de estas circunstancias, así como el incumplimiento de cualquiera de los integrantes en sus obligaciones fiscales, no se formalizará el contrato por causas imputables al licitante.

En caso de que una persona presente proposición por sí misma o como parte integrante de un grupo, no podrá presentar proposición como parte integrante de otro grupo. La presentación de proposiciones en contravención a lo anterior será causa de desechamiento de las proposiciones en que intervenga la misma persona.

Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable también respecto de los licitantes que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común, excepto en el caso de que su participación en las propuestas sea con carácter de subcontratista o proveedor.

La falta de solvencia o incapacidad para contratar de alguno de los integrantes del grupo en una propuesta conjunta, afectará la solvencia de la totalidad de la proposición conjunta en términos de las disposiciones legales aplicables.

21.- NO PODRÁN PARTICIPAR LAS SIGUIENTES PERSONAS: El CICESE se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar el contrato que derive de la presente  licitación pública, cuando las personas que pretendan participar en el procedimiento se encuentren en cualquiera de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78 de la LEY.

22.- PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL. El porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en la mano de obra que será utilizada en la ejecución de los trabajos; será como mínimo el 30%. Para estos efectos se considerará como mano de obra las actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, así como cualquier otra de naturaleza similar que se requiera para la ejecución de los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana.

23.- PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DE LAS GARANTÍAS QUE DEBAN OTORGARSE:

23.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para garantizar el cumplimiento del contrato, el licitante a quien se adjudique el contrato,  se obliga a lo siguiente:

a)	Entregará a la convocante póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos contratados (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado), la cual será otorgada por institución debidamente autorizada para operar en México, expedida a favor y a disposición de la CONVOCANTE.

b)	La fianza de cumplimiento deberá ser entregada a CICESE dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien se le haya adjudicado el contrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, de acuerdo a la fecha señalada en el último párrafo del numeral 19 de esta convocatoria.

Las modificaciones en monto o plazo de los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la fianza de cumplimiento. Cuando se trate de un incremento en el monto o una ampliación en el plazo que no se encuentren cubiertos por la garantía originalmente otorgada, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del REGLAMENTO.

c)   La póliza en que sea expedida la fianza, deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue:

1.	Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

2.	En el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera.

3.	La fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia del contrato, aún cuando parte de ellos se subcontraten con autorización de la convocante.

4.       Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y

4.	Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente.

5.	Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

De conformidad con el acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de septiembre del 2010, se señala la posibilidad de reducir los montos de la garantía de cumplimiento al licitante a quien se le adjudique el contrato cuyo historial de cumplimiento sea favorable, en términos de lo dispuesto por los lineamientos citados. De proceder alguna reducción en los términos antes citados, se le notificará al licitante ganador en forma oportuna para los efectos correspondientes.

23.2	GARANTÍA DE ANTICIPO. El licitante ganador garantizará a la convocante el importe del anticipo concedido, conforme a lo siguiente:

a)     Otorgará fianza por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo concedido, incluido el Impuesto al Valor Agregado, expedida por institución de fianzas debidamente autorizada para operar en el país, a favor y a disposición de la CONVOCANTE, la que será presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo de adjudicación.

b)     La garantía subsistirá hasta la total amortización del anticipo, en cuyo caso, la convocante dará conocimiento a la institución afianzadora para su cancelación, en los términos de la LEY y el REGLAMENTO.

c)     La fianza que presente la contratista para garantizar la debida aplicación del anticipo, se formalizará en los mismos términos establecidos en el modelo de contrato.

# 23.3 GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

Al término de todos los trabajos, no obstante su recepción formal, el Contratista se obliga a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal.

Para garantizar por un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el Contratista entregará fianza a favor del CICESE por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido (suma de estimaciones de obra y de ajuste de precios del contrato y del convenio o convenios si los hubiere) de la obra. A su elección  en lugar de la fianza mencionada en este mismo párrafo, el Contratista podrá entregar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

# Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta fija. El Contratista, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomisos los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. Quedarán a salvo los derechos del CICESE, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.

Si opta por la fianza deberán garantizar a CICESE el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente, además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer:

- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato.

- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente.

- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme.

- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- Que en caso de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza.

Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a “EL CONTRATISTA” en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantía de vicios ocultos , el “CICESE” deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garantía se hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado, el “CICESE” procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La cancelación de las fianzas será a petición expresa y por escrito del CICESE ante la afianzadora

24.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. El Contratista adjudicado, se obliga a otorgar una póliza de seguro contra daños a terceros expedida para cubrir los riesgos por responsabilidad civil y daños y perjuicios a terceros y/o al CICESE, en sus personas y/o bienes, con límite de responsabilidad hasta por la cantidad de $250,000.00 (Dos Cientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.)  Con el mismo límite para cada accidente.

La póliza deberá entregarse antes de iniciar de la obra y dentro de los 15 días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que reciba copia del acta de fallo, debiendo presentar al CICESE cuando menos evidencia de que se encuentra contratada y en trámite. En ningún caso podrá iniciar los trabajos sin contar la póliza de seguro vigente.

La póliza de seguro deberá ser otorgada por Compañía aseguradora, legalmente constituida y autorizada conforme a las leyes Mexicanas, y permanecerá vigente durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos. El incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista, podrá ser motivo de rescisión del contrato. El monto de la póliza no constituye límite de responsabilidad del Contratista, pues este responde de los conceptos antes citados hasta el monto de los daños y perjuicios que haya ocasionado.

La póliza de seguro requerida, deberá ser presentada antes de la fecha de inicio de los trabajos, a satisfacción del residente de obra y además incluir una cláusula que especifique que la aseguradora no podrá presentar demanda o reclamación alguna contra del CICESE derivado de la póliza de seguro.

25. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. El procedimiento de ajuste de costos a aplicable a los trabajos faltantes por ejecutar de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la LEY, se hará de acuerdo a lo señalado en la FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY, y en apego a todas las disposiciones contenidas tanto en la LEY y en el REGLAMENTO, así como en el propio contrato de obra pública correspondiente.

26- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE

El CICESE, proporcionará a los licitantes la siguiente información y documentación, a fin de que puedan integrar su proposición:

26.1 LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN; NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. Estos documentos se ubican en el apartado denominado: Anexos de la convocatoria a esta licitación pública nacional del sistema CompraNet.

26.2. MODELO DE CONTRATO. Se adjunta en los Anexos de la convocatoria a esta licitación Pública Nacional, y contiene las disposiciones a que se sujetarán las partes para la debida ejecución de los trabajos que se contraten.

En el supuesto caso de discrepancia entre el contenido de la presente convocatoria y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en ésta.

El licitante a quien se le adjudique el contrato deberá firmarlo en la fecha señalada en el numeral 19 de esta convocatoria. De no hacerlo por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 78 de la LEY.

27.- DOMICILIO DE LAS OFICINAS PARA LA PRESENTACIÓN DE INCONFORMIDADES.  En el supuesto de que algún licitante decida presentar una inconformidad por cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 83 de la LEY, deberá hacerlo por escrito directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, sita en Insurgentes Sur 1735 Col. Guadalupe Inn, Delegación. Álvaro Obregón CP 01020 México, DF T.+52 (55) 2000-3000,  y/ó en el CICESE ante el Órgano Interno de Control dependiente de dicha Secretaría, ubicada en: Carretera Ensenada-Tijuana, No. 3918, Zona Playitas, Código Postal 22860, Apdo. Postal 360, en la Ciudad de Ensenada, municipio del mismo nombre y correspondiente al Estado de Baja California. Tels. 175-05-10, Edificio Administrativo 3er. Piso oficina 303, o  a través de CompraNet.

28.- REVISIÓN PRELIMINAR DE LAS PROPOSICIONES. Con el fin de facilitar el presente procedimiento de contratación CICESE, a solicitud por escrito de los LICITANTES, efectuará revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, y cerciorarse de su inscripción en el registro único de CONTRATISTAS a que se refiere el artículo 74 Bis de la LEY si es factible, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO. En ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los LICITANTES interesados podrán presentar sus proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas.

Para efectos de lo anterior, los interesados deberán realizar una cita llamando a los  teléfonos 01-646-175 05 70 ext. 22405, 22404, o por escrito enviando su solicitud al correo electrónico ryanez@cicese.mx y sensaldo@cicese.mx., para posteriormente presentarse el día y en la hora que se les señale, en las oficinas del Departamento de Obras y Mantenimiento, ubicado en: Carretera Ensenada-Tijuana, No. 3918, Zona Playitas, Código Postal 22860, Apdo. Postal 360, en la Ciudad de Ensenada, municipio del mismo nombre y correspondiente al Estado de Baja California

29.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

29.1 GENERALIDADES

Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en la convocatoria a la licitación pública, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas.

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del catálogo de conceptos y los programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en cada hoja, CICESE ha precisado en los formatos que se anexan a la presente convocatoria, la documentación que deberá ser firmada por los licitantes en cada hoja.

El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición.

La proposición será entregada en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y completamente cerrado.

En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a CICESE para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Para la presentación de los documentos que integran la proposición, en lo conducente, regirán las siguientes indicaciones en lo general y en lo particular para cada documento:

- Los LICITANTES prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en la convocatoria a la licitación pública, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas.

- En lo general y con fundamento en el artículo 41 del REGLAMENTO, todos los documentos y anexos cumplirán con los requisitos de llenado señalados en los mismos y serán firmados autógrafamente por la persona facultada para ello, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la proposición, por lo que no será motivo de desechamiento cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del catálogo de conceptos de la obra y los programas solicitados, mismos que DEBERÁN ser firmados en cada hoja. El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición.

- Los documentos deberán ser llenados con la información solicitada para cada uno de ellos  y presentados en forma original, elaborados mediante sistemas electrónicos,  mecánicos o escritos a mano, legibles, en tinta indeleble, sin correcciones, raspaduras o enmendaduras.

- Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, el LICITANTE  deberá numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue.

- En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no considerara como motivo de desechamiento de la proposición tal situación.

- La documentación que integra la proposición, deberá ser específica para la obra objeto de esta licitación y presentarse en papel membretado con el nombre o la razón social del licitantes y firma del representante legal de éste, y en caso de que varias empresas decidan agruparse y presentar una sola proposición, el papel membretado deberá contener el nombre de cada una de las empresas  que integran la agrupación y estar firmada en su totalidad por el representante común de las mismas.

- La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por CICESE. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la convocante.

- Recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se consideran vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

- La proposición será entregada en un solo sobre, claramente identificada en su parte exterior y completamente cerrado.

- En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

29.2  LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN INTEGRAR A SUS PROPOSICIONES SERÁN LOS SIGUIENTES, LOS QUE DEBERÁN OBSERVAR TAMBIÉN LAS DISPOSICIONES DEL NUMERAL 15 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA:

DOCUMENTO Nº 01.	 CARTA DE ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

Deberá presentarse una manifestación escrita del LICITANTE en la cual acepta todos y cada unos de los requisitos y aspectos establecidos en la presente convocatoria.

DOCUMENTO Nº 02.	 MANIFESTACIONES POR ESCRITO.

02.1 Manifestaciones por escrito.

Carta en hoja membretada del licitante, con todos los datos de la licitación, donde manifieste lo indicado en el formato Anexo de la convocatoria a esta licitación Pública Nacional del sistema CompraNet.

Asimismo, integrará a su proposición las siguientes manifestaciones por escrito:

- Escrito original, mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

- La declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de CICESE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

- Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

- En su caso, copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al efecto proporciona  CICESE en los anexos de la presente convocatoria.

- En su caso, escrito original mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, misma que se comprobará con el aviso correspondiente. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que CICESE les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de contar  mínimo con el 30% de porcentaje de contenido nacional del valor de la obra en la mano de obra que será utilizada en la ejecución de los trabajos.

02.2 Anexos de las manifestaciones.

-	Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería (Especificaciones Particulares de construcción incluyendo planos), firmados por el licitante de conocimiento y aceptación.

-	Modelo de contrato, firmados por el licitante de conocimiento y aceptación.

-	Acta constancia de visita al sitio de los trabajos (en su caso).

-	Acta de junta de aclaraciones.

El licitante al formular su proposición acepta que conoce el alcance de las aclaraciones y/o modificaciones realizadas por la convocante en la visita al sitio de los trabajos, a través de la (s) junta (s) de aclaraciones, y se compromete a realizar la obra  de conformidad con lo indicado en la convocatoria a esta licitación, sin que esto implique un costo adicional posterior para la convocante.

Los acuerdos tomados en la visita al sitio de los trabajos, a través de la (s) junta (s) de aclaraciones, formarán parte integrante  de la presente convocatoria a la licitación, por lo que deberán ser considerados e incluidas por el licitante en su proposición.

DOCUMENTO Nº 03.	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

03.1 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.

Se deberá incluir en hojas membretadas del LICITANTE para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecutivos que  haya establecido CICESE y estará firmado por el LICITANTE o su representante legal.

El procedimiento constructivo de ejecución general de los trabajos que comprenden la obra, deberá ser congruente con el programa de ejecución general de los trabajos. Asimismo, este procedimiento deberá incluir los conceptos de trabajo indicados en el catálogo de conceptos proporcionado por la convocante o de los conceptos considerados como relevantes en la o las juntas de aclaraciones que en su caso se lleven a cabo. La forma de ejecución de cada uno de los mismos, los materiales, la maquinaria, equipo de construcción y personal que utilizará para la ejecución de cada uno de dichos conceptos de trabajo. (Se indicara el número y nombre del primer concepto de trabajo y se propondrá la forma mediante la cual el LICITANTE lo ejecutará y así sucesivamente)

La planeación integral y el  procedimiento constructivo de ejecución general de los trabajos serán redactados por el propio licitante en forma clara con base en su propia experiencia, omitiendo apoyar dicha redacción, en los alcances de trabajo de las Especificaciones particulares de la obra objeto de la presente licitación.

03.2.- Programa de aseguramiento de calidad presentado por el LICITANTE o Certificación vigente de la Empresa expedido por institución mexicana facultada para ello, conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización.

El LICITANTE deberá contar con un programa de aseguramiento de la calidad o bien que cuente con un  certificado de un sistema de control de calidad relacionado con el objeto de la obra en materia de calidad, seguridad o medio ambiente.

DOCUMENTO Nº 04.	CURRÍCULUM VITAE DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.

04.1 Currículum Vitae del personal técnico.

Deberá anexar currículum del personal profesional técnico, que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitudes similares.

Dichos currículos deberán estar firmados por los emisores del mismo, así como anexar copia legible de la cédula profesional del personal  y una copia de identificación oficial del mismo. (Credencial de elector o pasaporte).

04.2 Nombramiento del Superintendente de construcción.

Manifestación escrita en la que se nombre al Superintendente de construcción, el cual deberá ser INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO, para lo cual presentará copia simple de su cédula profesional, y manifestará que posee amplias facultades para tomar decisiones a nombre de la empresa del LICITANTE y  con suficiente experiencia en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACION U OBRA CIVIL objeto de la presente licitación, de acuerdo a lo señalado en el NUMERAL 15 de la presente convocatoria a la licitación; además,  deberá de manifestar que conoce ampliamente el proyecto así como sus  especificaciones generales y particulares de construcción y las normas de ejecución del CICESE. Se anexa formato para la manifestación, mismo que se encuentra en la sección de Anexos de la convocatoria de esta licitación Pública Nacional.

Para la persona que se haya propuesto como Superintendente de Construcción se requerirá que se presente la documentación que acredite que fungió como tal, en al menos cinco obras de las características, complejidad,  magnitud y montos similares a los de la obra que se licita, en los últimos cinco años, por lo que el licitante deberá presentar copia simple de las notas de bitácora, copia de las estimaciones o cualquier otro documento oficial en el que se constate fehacientemente el cargo desempeñado. Asimismo deberá comprobar estar trabajando con la empresa licitante al menos durante los últimos doce meses, debiendo presentar copia del alta del trabajador ante el seguro social. De igual forma,  el superintendente deberá presentar una carta compromiso en la cual dicho personal se compromete a fungir como superintendente durante toda la ejecución de la obra y hasta su finiquito. El licitante, deberá cumplir además con lo señalado en el DOCUMENTO 04.2 anexo.

El superintendente deberá contar con capacitación en materia de seguridad e higiene industrial, la cual deberá ser comprobada mediante copia de las constancias correspondientes emitidas por una institución acreditada en la materia.

De conformidad con el ACUERDO por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica publicado por la Secretaría de la Función Pública el 09 de septiembre de 2009, en el Diario Oficial de la Federación QUE DICE:  Los usuarios del programa informático de la BEOP que requieran capturar o registrar información en éste, utilizarán exclusivamente su firma electrónica avanzada, expedida por una autoridad certificadora, en sustitución de su firma autógrafa, por lo que en las convocatorias y bases de licitación para la contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, las dependencias y entidades deberán establecer como requisito que el superintendente de construcción cuente con firma electrónica avanzada, el o  (los) Superintendente (s) propuesto(s) por el LICITANTE, deberán presentar la documentación comprobatoria, expedida por la autoridad correspondiente, mediante la cual demuestren a la convocante, que cumplen con lo dispuesto en el párrafo que antecede.

04.3 Esquema estructural.

Deberá anexar el esquema estructural en el cuál se muestre la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos, indicando el nombre del personal y el cargo.

DOCUMENTO Nº 05.	 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES.

05.1 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.

Deberá presentar en papel membretado de la empresa, totalmente elaborado por el licitante, la identificación  de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, la cual consistirá en relación de los contratos que la empresa tenga en vigor y los de obras cuya naturaleza y monto se mencionan en el NUMERAL 15 de esta convocatoria, que hayan realizado o que tengan celebrados tanto con la administración pública como privada, indicando en forma tabular, nombre, dirección, número telefónico de la contratante, número y nombre del contrato, importe, fecha de inicio y término, porcentajes de avance y faltante por ejecutar a la fecha, anexando copia simple de los contratos relacionados, conjuntamente con sus respectivas actas de entrega recepción y finiquitos excepto para las obras en proceso de ejecución, de las cuales solo deberá  presentar copia de la última estimación, mediante la cual acredite el avance físico-financiero manifestado y que demuestre fehacientemente la experiencia y la capacidad técnica de la empresa de acuerdo con lo solicitado por la convocante.

Los que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a la convocante, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la LEY. En caso de que el licitante no presente los documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 66 del REGLAMENTO.

Los LICITANTES que se encuentren inscritos en el registro único de contratistas tendrán la opción de no presentar la documentación a que se refiere el párrafo anterior.

DOCUMENTO Nº 06.	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

06.1 Declaración fiscal y Estados financieros.

El licitante deberá presentar copia simple, completa y legible de la declaración fiscal y de los estados financieros dictaminados o no correspondientes a los dos ejercicios inmediatos anteriores o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación y apertura de proposiciones.

Los parámetros financieros que el licitante deberá cumplir son los que están indicados en el NUMERAL 15.2 esta convocatoria.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas, se podrán sumar los datos reflejados en la información que presente cada uno de los integrantes,  para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria.

DOCUMENTO Nº 07.	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

07.1 Relación de maquinaria y equipo de construcción.

Deberá presentarse debidamente elaborado y firmado de conformidad con el formato anexo a la convocatoria a la licitación o en formato del LICITANTE conteniendo los elementos que se solicitan en el formato proporcionado por la CONVOCANTE.

Se describirá con todo detalle las características de todas y cada una de las maquinarias y equipos de construcción a utilizar para la construcción de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos.

07.2 Carta- compromiso de arrendamiento, en su caso.

En el supuesto de que el licitante opte por utilizar maquinaria y equipo de construcción que no sea de su propiedad, se deberá incluir en este documento, una carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, original,  en hoja membretada con todos los datos de la licitación, entre el licitante y el dueño de la maquinaria o equipo de construcción, donde se relacione la maquinaria o equipo de construcción  a arrendar y se manifieste que este último posee la propiedad y se compromete a trasladar el uso de la maquinaria o equipo de construcción al licitante en el momento que se requiera durante toda la ejecución de la obra, en caso de que este resultare ganador.

La convocante podrá verificar físicamente, con posteridad al acto de presentación y apertura de proposiciones y con antelación a la emisión del fallo, la veracidad de la información  consignada por el licitante, en el documento 07.1 y 07.2

DOCUMENTO Nº 08.	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

08.1 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.

El LICITANTE presentará todos los análisis de precios unitarios, los cuales serán firmados de conformidad con el formato anexo, o en formato de computadora, conteniendo todos los datos solicitados por la CONVOCANTE.

El formato proporcionado por la convocante para la elaboración de los análisis de Precios Unitarios es enunciativo no limitativo, debiendo analizar los precios unitarios en los términos señalados en el Capítulo Sexto “Análisis, cálculo e integración de los precios unitarios” del REGLAMENTO.

El análisis de precios unitarios de los conceptos deberá ser estructurado con costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento de los trabajos, cargo por utilidad, cargos adicionales y precio total, siendo este último el que se traslade al documento denominado Catálogo de Conceptos.

El costo directo incluirá los cargos por costos de materiales, percepciones del personal, maquinaria y equipo de construcción, consignados en los documentos correspondientes, con sus rendimientos, y en su caso, el cargo por concepto de derechos de bancos de materiales para la correcta ejecución de los conceptos de trabajo.

El costo indirecto estará representado como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al análisis cálculo e integración de los costos indirectos.

El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al análisis calculo e integración del costo por financiamiento.

El cargo por utilidad será fijado por el licitante y estará representado  por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.  Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, de acuerdo al artículo 219 del REGLAMENTO. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente a la utilidad propuesta por el licitante.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios unitarios deberán ser congruentes con el programa de ejecución general de los trabajos y en general con toda la proposición.

Los análisis no deberán contener lotes por conceptos de materiales, mano de obra, maquinaría y equipo de construcción, ni destajos por concepto de estos dos últimos.

En el supuesto de que el licitante elija la estructuración de costos básicos, éstos deberán presentarse totalmente desglosados, ya sea en el análisis de precio unitario o anexo a los mismos.

Por ningún motivo se aceptarán alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en el artículo 56 de la LEY y de acuerdo al procedimiento que se establece en los artículos 57, fracción I y 58 de dicho ordenamiento.

08.2 Análisis de los cargos adicionales.

Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Para el cálculo de los cargos adicionales se considerará el cargo correspondiente por el pago de derechos a la Secretaría de la Función Pública, por lo que el LICITANTE deberá considerar el 5 al millar sobre el precio unitario total, tal y como se señala en el modelo de contrato.

DOCUMENTO Nº 09. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

09.1 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición.

Agrupando por materiales y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, costos y sus importes. (Explosión de insumos). No deberán desglosarse los costos horarios en sus componentes.

DOCUMENTO Nº 10.	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

Deberá presentarse en hojas membretadas de la empresa, totalmente elaborado por el licitante, pudiendo ser estos reportes de computadora.

10.1 Análisis de los factores de salario real.

Análisis del factor para obtener el salario real por categorías, debiéndose sujetar para éste análisis a lo dispuesto en los artículos 190,191 Y 192 del REGLAMENTO, mismos que serán presentados desglosando las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS vigentes.

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual, de enero a diciembre y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aun que no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor debidamente desglosados.

Determinado el factor de salario real, este permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar al ajuste de costos.

10.2 Tabulador de salarios base de mano de obra.

Se deberán indicar en forma tabular los salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas de cada una de las categorías consideradas por el LICITANTE.

10.3 Integración de los salarios reales de mano de obra.

Se deberán indicar los salarios reales de mano de obra de todas las categorías consideradas por el LICITANTE.

DOCUMENTO Nº 11.	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

11.1 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

Se presentarán los análisis de los costos horarios activos e inactivos de todas y cada una de las maquinarias y equipos de construcción que se utilizarán, conteniendo cada análisis  la información solicitada en el formato anexo al presente documento. Los licitantes deberán  considerar para la integración del costo inactivo, los porcentajes indicados en el formato anexo.

11.2 Relación tabular de la maquinaria y equipo de construcción con sus costos horarios activos e inactivos.

Relación de maquinaria y equipo de construcción en el que se describirán los mismos y sus costos horarios considerando el valor de adquisición de la maquinaria como nueva. Esta relación debe contener como mínimo la maquinaria y equipo considerado para los documentos “Relación de maquinaria y equipo de construcción y programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de utilización de la maquinaria y equipo de construcción identificando su tipo y características, y deberá presentarse en hoja membretada de la empresa, debidamente firmada.

DOCUMENTO Nº 12.	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

12.1 Análisis cálculo e integración de los costos indirectos.

El licitante utilizará sus hojas membretadas con todos los datos de la licitación de acuerdo con el formato y considerando que los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo, dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, a los de la obra y a los de seguros y fianzas.

En general el análisis del costo indirecto deberá ser presentado en apego a lo establecido en él capitulo sexto “Análisis, Cálculo e Integración de los Precios Unitarios”, Sección III “El Costo Indirecto”, del REGLAMENTO, para lo cual se anexa el formato correspondiente mismo que es indicativo pero no limitativo.

DOCUMENTO Nº 13.	ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

13.1 Análisis cálculo e integración del costo por financiamiento.

Este análisis se realizará considerando todos los requisitos indicados en el formato anexo y deberá ser firmado por el representante del LICITANTE, o bien podrá presentar uno propio, siempre y cuando se conserven todos y cada uno de los requisitos establecidos en formato de la CONVOCANTE.

El costo de financiamiento de los trabajos debe ser representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

Para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el LICITANTE en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, debiendo asentar el indicador económico que utilizó como base de su cálculo,  el cual deberá ser establecido por el Banco de México.

En el entendido de que éste costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos y se elaborará de acuerdo con lo estipulado en los artículos 214, 215, 216, 217 Y 218 del REGLAMENTO.

DOCUMENTO Nº 14.	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

14.1 Utilidad propuesta por el licitante.

El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y se elaborará de acuerdo con lo estipulado en el artículo 219 del REGLAMENTO.

DOCUMENTO Nº 15.	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.

15.1  Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales.

Relación de todos los materiales necesarios para la ejecución de la obra indicando la unidad, y costo puesto en el sitio de los trabajos.

Los licitantes deberán detallar ampliamente la descripción y especificación del material y/o equipo de instalación permanente que están proponiendo para la ejecución de los trabajos de conformidad con las especificaciones particulares para la ejecución de los trabajos.

En este documento, deberá anexarse la carta compromiso entre el Licitante y el propietario del banco de materiales a que alude el NUMERAL  del presente documento.

DOCUMENTO Nº 16.	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

16.1 Catálogo de conceptos.

Debidamente elaborado de acuerdo a lo solicitado  y firmado en el formato anexo, o en formato realizado por el LICITANTE, conteniendo todos los datos requeridos por la convocante en su formato.

Deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras.

Se anotarán los precios unitarios de todos los conceptos con número y letra los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis expresándolos en Moneda Nacional (pesos mexicanos), aproximados a un centésimo.  Si hubiere discrepancias entre precios unitarios anotados con números y los anotados con letra, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, los que se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de la proposición.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por la CONVOCANTE y los precios unitarios que se encuentren respaldados por sus correspondientes análisis o, en su caso, por los anotados con letra por el LICITANTE.

Deberá anotarse el importe total de cada una de las partidas contenidas en él, inmediatamente después del último concepto de la misma, el importe total deberá ser la suma de los importes de todos los conceptos que intervienen en la partida correspondiente en su caso.

La suma de los importes totales de todas las partidas, representará el Monto Total de la Proposición la que deberá anotarse con número y letra en la última hoja de este documento, sin incluir el impuesto al valor agregado, en lugar asignado para ello.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptos y el Monto Total de la proposición que resulte, será el Monto Corregido para efectos de la adjudicación.

Las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por la convocante en este documento durante la ejecución de obra, ya sean aumentos o reducciones, no justificará reclamación alguna del contratista en relación con los precios unitarios respectivos.

Los precios unitarios anotados con letra, deberán coincidir con los precios unitarios analizados detalladamente incluidos en el documento “Análisis Detallado de los Precios Unitarios”.

Este documento, será firmado por el licitante que resulte elegido, por los mismos licitantes, de entre los que asistan al acto de presentación y apertura de proposiciones y el servidor público designado para presidir el acto.

DOCUMENTO Nº 17.	PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

17.1 Programa de ejecución general de los trabajos (cantidades y montos).

Debidamente elaborado de acuerdo a lo solicitado  y firmado en el formato anexo, o en formato realizado por el LICITANTE, conteniendo todos los datos requeridos por la convocante en su formato.

Será desglosado por conceptos de trabajo.

En este documento, se deben incluir las barras con las cantidades y  montos semanales a ejecutar por cada concepto, e importes totales semanales de los conceptos y el importe acumulado total de las semanas.

En la columna denominada “periodo” los licitantes deberán indicar la fecha de inicio y la fecha de terminación de cada uno de los conceptos de trabajos.

DOCUMENTO Nº 18.	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS.

18.1 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización de  la mano de obra.

Debidamente elaborado de acuerdo a lo solicitado  y firmado en el formato anexo, o en formato realizado por el LICITANTE, conteniendo todos los datos requeridos por la convocante en su formato. En este programa se deben incluir las barras con los importes semanales por cada una de las categorías de mano de obra a utilizar, importes totales de la mano de obra y el acumulado semanal.

18.2 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización de  la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características.

Debidamente elaborado de acuerdo a lo solicitado  y firmado en el formato anexo, o en formato realizado por el LICITANTE, conteniendo todos los datos requeridos por la convocante en su formato.

En este programa, se deben incluir las barras con los importes semanales por cada una de la maquinaria o equipo de construcción a utilizar, importes totales de la maquinaria o equipo de construcción y el acumulado semanal.

18.3 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización de  los materiales y equipo de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos.

Debidamente elaborado de acuerdo a lo solicitado  y firmado en el formato anexo, o en formato realizado por el LICITANTE, conteniendo todos los datos requeridos por la convocante en su formato.

En este programa, se deben incluir las barras con los importes semanales por cada material o equipo de instalación permanente, importes totales de los materiales y el acumulado semanal.

18.4 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización de  utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

Debidamente elaborado de acuerdo a lo solicitado  y firmado en el formato anexo, o en formato realizado por el LICITANTE, conteniendo todos los datos requeridos por la convocante en su formato

En este programa, se deben incluir las barras con los importes semanales por cada una de las categorías del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos a utilizar, importes totales y el acumulado semanal.

Nota: Los programas de insumos deberán presentarse sin desglosar los costos horarios en sus componentes, es decir, los materiales como llantas, diesel, aceites, NO deberán formar parte del programa de  materiales; los operadores NO deberán formar parte del programa de mano de obra y el importe que se consigne en el programa de maquinaria deberá ser el costo horario por la cantidad de horas.

30.- CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS. Las causas expresas por las cuales el CICESE desechará alguna proposición son:

- La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia.

- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en esta convocatoria y que afecten la solvencia de la proposición.

- La acreditación fehaciente con la documentación idónea de que la información o documentación proporcionada por algún LICITANTE es falsa.

- La ubicación del LICITANTE en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la LEY;

- La falta de presentación cualquiera de los escritos o manifiestos a que se refiere el NUMERAL 15 de esta convocatoria.

- Que el LICITANTE  proponga un plazo de ejecución mayor al señalado como máximo por la CONVOCANTE.

- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos, no cuenten con la experiencia mínima y capacidad requeridas en esta convocatoria, de acuerdo a los documentos solicitados para tal fin.

- Que EL LICITANTE no acredite su experiencia mínima y capacidad técnica solicitadas, en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de esta convocatoria, de acuerdo a los documentos solicitados para tal fin.

- Que EL LICITANTE no proponga la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo señalado en esta convocatoria a la licitación.

- Que los precios unitarios propuestos por el LICITANTE, no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

- Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y la convocatoria a la licitación.

- Que los precios básicos de adquisición de materiales considerados en sus análisis correspondientes, no se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

- Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria o equipo no se hayan determinado por hora efectiva de trabajo.

- Que los análisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO y en esta CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

- Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relación de costos básicos.

- Que en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria o equipo no se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

- Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO y en esta convocatoria a la licitación pública.

- Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO y en esta convocatoria a la licitación.

- Que el importe total de la PROPOSICIÓN no sea congruente con todos los documentos que la integran.

- La comprobación de que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

- Cuando la información consignada en algún documento de su propuesta, no sea congruente con la información proporcionada en otro documento de la misma.

- Si dentro de su objeto social de la empresa del  licitante, no indica  la ejecución y contratación de obras que incluyan el tipo de la que es motivo de esta convocatoria a la licitación.

- No considerar para la elaboración de su propuesta la presente convocatoria y los acuerdos tomados en la visita al sitio de los trabajos, junta(s) de aclaraciones o circulares aclaratorias.

- Presentar un procedimiento de constructivo de ejecución de los trabajos que no incluya: todos y cada uno de los conceptos de trabajo, que integran el catalogo de conceptos, o los conceptos considerados como relevantes por la convocante en la(s) junta(s) de aclaraciones y en su caso, las modificaciones que se hayan derivado de las juntas de aclaraciones o circulares aclaratorias emitidas por la convocante, la descripción de ejecución de cada uno de ellos y las cantidades de material, mano de obra y maquinaría y equipo de construcción que proponga emplear el licitante.

- Se constate que los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas no mantienen continuidad.

- La falta de la firma autógrafa por parte del representante legal del LICITANTE en todas y cada una de las hojas que integran el catálogo de conceptos.

- No considerar en la estructuración de los Análisis de Precios Unitarios de los conceptos que integran los trabajos objeto de la presente convocatoria a la Licitación, los materiales, mano de obra y maquinarías y equipos de construcción, que en su caso, sean mencionados o solicitados en los alcances de las Especificaciones Particulares.

- Cuando el importe total de la propuesta presentada por el LICITANTE, sea superior al importe disponible por la Entidad para la ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación.

- La falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdades solicitadas en la presente convocatoria, o la falta de firma de los mismos, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen.

- Cuando una persona presente proposición por si misma o como parte integrante de un grupo y pretenda presentar propuesta como parte integrante de otro grupo.

El acreditamiento  que en su caso sea la causa del desechamiento de alguna proposición  porque afecta directamente la solvencia de la misma,  se establecerá en el documento que el CICESE elabore para tal fin.

31.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS A TRAVÉS DEL MECANISMO DE PUNTOS.

De acuerdo a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 38 de la LEY, el CICESE ha  determinado la conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos para evaluar las proposiciones que no hayan sido desechadas por la CONVOCANTE, por lo que a continuación se presenta los rubros y sub rubros de las propuestas técnica y económica que integran la proposición, la calificación numérica que puede obtenerse con cada uno de ellos. La puntuación a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 38 de los 50 máximos que se pueden obtener en su evaluación.

El mecanismo de evaluación se ha desarrollado en observancia a los lineamientos establecidos en el  ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2011.

Para llevar a cabo la evaluación de la propuesta económica, la convocante deberá verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios cumplan con la condición de pago establecida en el NUMERAL 9 de esta convocatoria. En caso de incumplimiento en la integración de los precios, que no pueda subsanarse mediante requerimiento de aclaraciones, documentación o información al licitante en términos del artículo 38 cuarto párrafo de la LEY y que no impliquen una causal de desechamiento prevista en el NUMERAL 30 de esta convocatoria, la CONVOCANTE se abstendrá de otorgar puntuación en este rubro, por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio ofertado.

La puntuación máxima que se puede obtener en la evaluación económica es de 50 puntos.

Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación, después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo a lo señalado en esta convocatoria.

En caso de empate entre dos o más proposiciones, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 38 sexto párrafo de la LEY y en el artículo 67 del REGLAMENTO.

EL PUNTAJE TOTAL POR OTORGAR EN CADA RUBRO DE EVALUACIÓN ES EL SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA Y LA FORMA DE ASIGNARLOS ES MEDIANTE EL MÉTODO INDICADO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

FORMA MVP

I.-PROPUESTA TÉCNICA

1.-RUBRO RELATIVO A LA CALIDAD EN LA OBRA.

| Sub rubro a).- Materiales |
| --- |
| 1.-Evaluación y otorgamiento de puntos. | 2.- Evidencia documental |
| 1.1).- Para la evaluación de este subrubro se revisara que las características, especificaciones y calidad de los materiales propuestos sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones de construcción de esta obra, verificando que las cumplan y que sean congruentes con su aplicación de conformidad con el programa de utilización de materiales propuesto por EL LICITANTE; para efectos de evaluación solo se verificarán los materiales más significativos. 1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE verificará que los materiales propuestos para la ejecución de los trabajos que se licitan, sean los adecuados y necesarios. EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá en puntaje indicado en la FORMA 01, EL LICITANTE que no cumpla este requisito obtendrá cero (0) puntos. | 2.1).- Listado de materiales que utilizara el LICITANTE, agrupando los más significativos que representen al menos el 80% del total por utilizar, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades por utilizar. DOCUMENTO 09.1 Programa de utilización de los materiales, el que debe ser congruente con el avance programado y rendimientos de los conceptos en los que intervienen DOCUMENTOS 18.3 Y 17.1 Si el formato no es llenado con la información solicitada por LA CONVOCANTE, o es ilegible no se considerará para el otorgamiento de puntaje. |

| Sub rubro b).- Mano de obra |
| --- |
| 1.-Evaluación y otorgamiento de puntos. | 2.- Evidencia documental |
| 1.1).- Para la evaluación de este subrubro se revisará el listado del personal propuesto por el LICITANTE, el que deberá acreditar que cuenta el personal de campo requerido para los trabajos a realizar, desde la categoría de nivel más bajo hasta el nivel de cabo o sobrestante. No se considerará para esta evaluación al personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponda a los costos indirectos. 1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado en la FORMA 01, la CONVOCANTE verificará que el personal propuesto por EL LICITANTE, sea el adecuado y necesario para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan. EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado en la FORMA 01, EL LICITANTE que no cumpla este requisito obtendrá cero (0) puntos. | 2.1).- Listado de personal de campo que empleara el LICITANTE, agrupándolo desde la categoría más baja hasta el nivel de cabo o sobrestante, con la descripción de la actividad por desarrollar. Programa de utilización de la mano de obra y Tabulador de Salarios, DOCUMENTOS 18.1 Y 10.2 Si los documentos no son elaborados con la información solicitada por LA CONVOCANTE, o es ilegible no se tomará en cuenta para el otorgamiento de puntaje. |

| Sub rubro c).- Maquinaria y equipo de construcción |
| --- |
| 1.-Evaluación y otorgamiento de puntos. | 2.- Evidencia documental |
| 1.1).- Para la evaluación de este subrubro se revisara que el tipo y número de unidades, potencia y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción sea la adecuada para el trabajo a realizar en esta obra. LA CONVOCANTE revisará que sea congruente con el programa y rendimientos establecidos en la proposición del LICITANTE; para efectos de evaluación solo se considerará la maquinaria y equipo relevante en la ejecución de los trabajos que se licitan. 1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado en la FORMA 01, LA CONVOCANTE verificará que la maquinaria y equipo propuesto por EL LICITANTE en su programa y relación de maquinaria y equipo de construcción, sea el adecuado y necesario para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan, así como que la llegada del mismo al lugar de los trabajos sea congruente con el tipo de trabajos para el que está propuesta la utilización de la citada maquinaria y equipo de construcción. EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado en la FORMA 01, EL LICITANTE que no cumpla este requisito obtendrá cero (0) puntos. | 2.1).- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando número de unidades, modelos y potencia, indicando si son de su propiedad, arrendada con o sin opción a compra, su ubicación física y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos. Programa y relación de maquinaria y equipo de construcción DOCUMENTOS 18.2 y 11.2 Si el o los documentos (s) no son llenado(s) con la información solicitada por LA CONVOCANTE, o es ilegible(s) no se considerará para el otorgamiento de puntaje. |

| Sub rubro d).- Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos. |
| --- |
| 1.-Evaluación y otorgamiento de puntos. | 2.- Evidencia documental |
| 1.1).- Para la evaluación de este subrubro se revisará el ep esquema estructural de la organización del personal profesional técnico propuesto por el LICITANTE, para ser el encargado de la dirección y coordinación de los trabajos que se licitan, así como el que cuenten con una experiencia mínima de 5 años en obras con características técnicas y magnitud similares a la presente. 1.2).- Para otorgar al LICITANTE el puntaje indicado en la FORMA 01, LA CONVOCANTE verificará que el esquema estructural de profesionales técnicos propuesto por EL LICITANTE en su organigrama, sea el adecuado, suficiente y necesario para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan, que cumpla con el perfil para el cargo que fue propuesto, así como que sea congruente con el considerado en el programa de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos que se licitan y el currículum vitae correspondiente. EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado en la FORMA 01, EL LICITANTE que no cumpla este requisito obtendrá cero (0) puntos. | 2.1).- Esquema estructural de la organización de los profesionistas técnicos que se propone en el DOCUMENTO 04.3, Currículum Vitae del personal técnico en donde indique su formación académica y la experiencia con la que cuenta; programa de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos DOCUMENTO 04.1. Si el o los DOCUMENTOS(s) no es llenado(s) con la información solicitada por LA CONVOCANTE, o es ilegible(s) no se considerará para el otorgamiento de puntaje. |

| Sub rubro e).- Procedimientos constructivos y descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos |
| --- |
| 1.-Evaluación y otorgamiento de puntos. | 2.- Evidencia documental |
| 1.1).- Para la evaluación de este sub rubro se revisarán las formas y técnicas que el LICITANTE utilizará para la ejecución de los trabajos; Se revisará que la planeación integral propuesta por el LICITANTE para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de la obra, que el procedimiento constructivo sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento deberá ser acorde con el programa de ejecución considerado en su Proposición. 1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado en la FORMA 01, LA CONVOCANTE verificará que las formas y técnicas, así como la planeación integral, propuestas por EL LICITANTE para la ejecución de los trabajos que se licitan, sean congruentes con las normas, trabajos por ejecutar, en su caso proyecto, especificaciones, generales y particulares señaladas en LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN y que el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de dichos trabajos. EL LICITANTE que cumpla con estos dos requisitos obtendrá el puntaje indicado en la FORMA 01, el LICITANTE que no cumpla con uno o los dos requisito(s) obtendrá cero (0) puntos. | 2.1).- Procedimiento constructivo DOCUMENTO 03.1 Si el documento no es llenado con la información solicitada, es ilegible o no corresponde a los trabajos que se licitan, no se considerará para el otorgamiento de puntajes. |

| Subrubro f).- Programas |
| --- |
| 1.-Evaluación y otorgamiento de puntos. | 2.- Evidencia documental |
| 1.1).- Para la evaluación de este subrubro se revisarán los programas de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, utilización de materiales, utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos y programa general de ejecución de los trabajos propuestos por el LICITANTE, verificando y valorando la congruencia entre ellos, para la correcta ejecución de los trabajos que se licitan. 1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado en la FORMA 01, LA CONVOCANTE verificará que los programas anteriormente citados, propuestos por EL LICITANTE sean congruentes con los requerimientos necesarios para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan y entre sí. EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado en la FORMA 01, EL LICITANTE que no cumpla este requisito obtendrá cero (0) puntos. | 2.1).- Programas de mano de obra DOCUMENTO 18.1, maquinaria y equipo de construcción DOCUMENTO 18.2, utilización de materiales DOCUMENTO 18.3, utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos DOCUMENTO 18.4 y programa de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 17.1 debidamente elaborados. Si el o los formato(s) no es llenado(s) con la información solicitada por LA CONVOCANTE, o es ilegible(s) no se considerará para el otorgamiento de puntaje. |

| Sub rubro g).- Sistemas de aseguramiento de calidad |
| --- |
| 1.-Evaluación y otorgamiento de puntos. | 2.- Evidencia documental |
| 1.1).- Para la evaluación de este sub rubro se revisará que el LICITANTE cuente con un programa de aseguramiento de la calidad o bien que cuente con un certificado de un sistema de control de calidad relacionado con el objeto de la obra en materia de calidad, seguridad o medio ambiente. 1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado en la FORMA 01, LA CONVOCANTE verificará que el programa de aseguramiento de la calidad de los trabajos presentado por el LICITANTE, cubra cuando menos las Áreas requeridas en los trabajos que se licitan. EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado en la FORMA 01, EL LICITANTE que no cumpla con el requisito obtendrá cero (0) puntos. | 2.1).- Programa de aseguramiento de calidad presentado por el LICITANTE o Certificación vigente de la Empresa expedido por institución mexicana facultada para ello, conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización. DOCUMENTO 03.2. Si el programa o la certificación, no cuenta con la información solicitada, es ilegible o no corresponde a los trabajos que se licitan, no se considerará para el otorgamiento de puntajes. |

2.-RUBRO RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE

Rubro a).- Capacidad de los recursos humanos

| Subrubro a1).- Experiencia en obras de la misma naturaleza de la solicitada |
| --- |
| 1.-Evaluación y otorgamiento de puntos. | 2.- Evidencia documental |
| 1.1).- Para la evaluación de este sub rubro se revisará que el personal profesional técnico propuesto por el LICITANTE para la ejecución de los trabajos que se licitan, de acuerdo con su organigrama, haya participado al menos en 5 obras de la misma naturaleza y magnitud a la presente y tomara en cuenta los niveles de preparación (titulado con cédula profesional) así como la cantidad de especialistas que se requiera para dirigir y coordinar la ejecución de los trabajos. 1.2).- Para otorgar al LICITANTE el puntaje indicado en la FORMA 01, LA CONVOCANTE verificará que la cantidad y especialidad del personal profesional técnico propuesto por EL LICITANTE, sea el adecuado, suficiente y necesario para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan y que dicho personal demuestre haber ejecutado al menos 3 obras de la(s) características y magnitud a la presente, conforme a lo señalado en LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado en la FORMA 01, EL LICITANTE que no cumpla este requisito obtendrá cero (0) puntos, para lo cual bastará que una o más de las personas consideradas para evaluación, no demuestren la experiencia solicitada en LA CONVOCATORIA. | 2.1).- Programa de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección y administración de los trabajos DOCUMENTO 18.4 y Currículum Vitae DOCUMENTO 04.1 debidamente elaborados en el que demuestre su participación en obras de la misma naturaleza que la licitada. Si el o los formatos no son llenado(s) con la información solicitada por LA CONVOCANTE, o son ilegible(s), o no presentan los documentos requeridos, no se considerará para el otorgamiento de puntaje. |

| Sub rubro a.2).- Competencia o habilidad en trabajos de la misma naturaleza que la solicitada |
| --- |
| 1.-Evaluación y otorgamiento de puntos. | 2.- Evidencia documental |
| 1.1).- Para la evaluación de este sub rubro se revisará que el personal profesional técnico propuesto por EL LICITANTE, para la ejecución de los trabajos que se licitan, cuente con una experiencia mínima de 5 años en obras de la misma naturaleza. 1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado en la FORMA 01, LA CONVOCANTE verificará que el personal profesional técnico propuesto por el LICITANTE, cuente cuando menos con el nivel académico de licenciatura terminada, con título y cédula profesional que sea coincidente con su especialidad y demuestre haber ejecutado obras de la(s) misma categoría(s) a la que se señalan en esta convocatoria a la licitación. EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado en la FORMA 01, EL LICITANTE que no cumpla este requisito obtendrá cero (0) puntos, para lo cual bastara que uno o más profesionales no demuestren lo solicitado en LA CONVOCATORIA. | 2.1).- Programa de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección y administración de los trabajos DOCUMENTO 18.4 y Currículum Vitae DOCUMENTO 04.1 debidamente elaborados en el que demuestre su participación en obras de la misma naturaleza que la licitada. Si el o los formatos no son llenado(s) con la información solicitada por LA CONVOCANTE, o es o son ilegible(s), o no presentan los documentos requeridos, no se considerará para el otorgamiento de puntaje. . |

| Sub rubro a.3).- Dominio de herramientas relacionadas con la(s) categoría(s) de la obra a ejecutar. |
| --- |
| 1.-Evaluación y otorgamiento de puntos. | 2.- Evidencia documental |
| 1.1).- Para la evaluación de este sub rubro se revisará que el personal profesional técnico propuesto por el LICITANTE para la ejecución de los trabajos que se licitan, haya participado al menos en dos obras de características similares a la presente y que, al menos, en una de ellas haya tenido poder de decisión. 1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado en la FORMA 01, LA CONVOCANTE verificará que el personal profesional técnico propuesto por EL LICITANTE, cuente cuando menos con los aspectos indicados en la Base anteriormente citada. EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado en la FORMA 01, EL LICITANTE que no cumpla este requisito obtendrá cero (0) puntos, para lo cual bastara que una o más personas no demuestren su participación en el manejo de obras similares a la presente indicada en la convocatoria a la licitación. | 2.1).- Programa de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección y administración de los trabajos DOCUMENTO 18.4 y Currículum Vitae DOCUMENTO 04.1 debidamente elaborados en el que demuestre su participación en obras de la misma naturaleza que la licitada. Si el o los formatos no son llenado(s) con la información solicitada por LA CONVOCANTE, o son ilegible(s), o no presentan los documentos requeridos, no se considerará para el otorgamiento de puntaje. |

| Rubro b).- Capacidad de recursos económicos del licitante |
| --- |
| 1.-Evaluación y otorgamiento de puntos. | 2.- Evidencia documental |
| 1.1).- Para la evaluación de este sub rubro se revisará que EL LICITANTE acredite cuando menos la capacidad financiera requerida por LA CONVOCANTE en NUMERAL 15.2 de la convocatoria. 1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado en la FORMA 01, LA CONVOCANTE verificará en los estados financieros presentados por EL LICITANTE, acredite los requisitos señalados en NUMERAL 15.2 de la convocatoria. EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado en la FORMA 01, EL LICITANTE que no cumpla este requisito obtendrá cero (0). | 2.1).- Declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales, o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición, con el desglose de las razones financieras indicadas. En el caso de participación en grupo se deberán entregar estos documentos por cada integrante del grupo. DOCUMENTO 6.1 Si los documentos son ilegibles, no corresponden a los últimos dos ejercicios fiscales en el caso de empresas con más de dos años de constituidas y los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones en el caso de empresas de nueva creación, no se considerarán para el otorgamiento de puntaje. |

| Sub rubro c).- Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. |
| --- |
| 1.-Evaluación y otorgamiento de puntos. | 2.- Evidencia documental |
| 1.1).- Para la evaluación de este sub rubro se verificará la cantidad del personal con discapacidad que acredite el LICITANTE que trabaja en su empresa. 1.2).- Se otorgará a EL LICITANTE(S) el puntaje indicado en la FORMA 01, que demuestre contar con el mayor número de personas discapacitadas que trabajan en su empresa, siempre y cuando acredite que dicho número es cuando menos del cinco (5) por ciento (%) de su planta laboral. La distribución de los puntos señalados en la FORMA 01 se hará de forma proporcional tomando como base al LICITANTE que haya acreditado el mayor número de personas discapacitadas en su planta laboral, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, los demás LICITANTES obtendrán la puntuación que corresponda en relación con el número de personas discapacitadas que acrediten, utilizando una regla de tres simple tomando como base a el LICITANTE que acredito mayor número de personal discapacitadas en su planta laboral. A las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta se sumarán el número de personas con discapacidad que acrediten cada uno de los integrantes del grupo, siempre y cuando de manera individual que cada integrante acredite que cuando menos cuenta con el cinco (5) por ciento (%) de personas discapacitadas en su planta laboral. En caso de que ningún LICITANTE cumpla con este requisito el sub rubro tendrá una calificación de cero (0). | 2.1).- Relación de personal con discapacidad adscrito a la empresa DOCUMENTO 02.1 INCISO e) y, en su caso, el Alta en el Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social que se haya dado cuando menos con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones, de las personas discapacitadas en la plantilla de trabajo de la empresa. Si los documentos son ilegibles o no cuentan con la información solicitada, no se considerarán para el otorgamiento de puntaje. |

| 3.-RUBRO RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE |
| --- |
| Sub rubro a).- Experiencia. |
| 1.-Evaluación y otorgamiento de puntos. | 2.- Evidencia documental |
| 1.1).- Para la evaluación de este sub rubro se verificará(n) que la(s) obra(s) ejecutadas y acreditadas por EL LICITANTE sean de la(s) mismas características que la presente, conforme a lo solicitado en la CONVOCATORIA A LA LICITACION. 1.2).- Se otorgará a el LICITANTE el puntaje indicado en la FORMA 01, que acredite el mayor número de años ejecutando obras de la(s) mismas características que la señalada en LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. EL LICITANTE(S) deberá(n) demostrar tener una experiencia de al menos 5 años realizando obras similares a la presente. La distribución de los puntos señalados en la FORMA 01 se hará de forma proporcional tomando como base al LICITANTE(S) que haya(n) acreditado contar con el mayor número de años ejecutando obras similares a la presente; los demás LICITANTES obtendrán la puntuación que corresponda en relación con el número de años que acrediten haber ejecutado de las mismas características que la actual, siempre que acrediten al menos 5 años de experiencia. Lo anterior utilizando una regla de tres simple tomando como base al LICITANTE(S) que acreditó mayor número de años. A las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta podrán acreditar el número de años de experiencia en obras similares a la requerida, de manera individual o en grupo. | 2.1).- Relación de Contratos en Trabajos Ejecutados DOCUMENTO 05.1 acompañado de copia simple de las caratulas de los Contratos celebrados, de las obras con características similares. Si el documento o los contratos no están debidamente elaborados o es o son ilegible(s), así como, no acredita(n) la categoría(s) solicitada(s), no se considerará(n) para el otorgamiento de puntaje. La CONVOCANTE podrá verificar la información presentada por EL LICITANTE y en caso de existir discrepancias en la información no se tomaran en cuenta los documentos que tengan dichas discrepancias, para el otorgamiento de puntajes. |

| Sub rubro b).- Especialidad. |
| --- |
| 1.-Evaluación y otorgamiento de puntos. | 2.- Evidencia documental |
| 1.1).- Para la evaluación de este sub rubro se valorará el número de obras presentadas por EL LICITANTE, realizadas en los últimos CINCO años y acreditadas con caratulas de los contratos, que corresponden a las características, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las establecidas en esta convocatoria a la licitación. 1.2).- Se otorgará a EL LICITANTE(S) el puntaje indicado en la FORMA 01, que acredite haber ejecutado el mayor número de contratos de obras con las mismas características, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a la presente, indicada en la convocatoria a la licitación, en los últimos CINCO (5) años previos a la publicación de la convocatoria en el Sistema CompraNet. La distribución de los puntos señalados en la FORMA 01 se hará de forma proporcional tomando como base a EL LICITANTE(S) que haya(n) acreditado el mayor número de contratos terminados de obras de la misma categoría(s) y magnitud solicitada(s), conforme a lo previsto en el párrafo anterior, los demás licitantes obtendrán la puntuación que corresponda en relación con el número contratos que acrediten haber ejecutado. Lo anterior utilizando una regla de tres simple tomando como base EL LICITANTE(S) que acreditó mayor número de obras terminadas de las mismas características, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a la presente convocatoria a la licitación. A las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta se sumaran el número de contratos de la(s) categoría(s) y magnitud solicitada(s) en LA CONVOCATORIA, que demuestren haber realizado, cada uno de los integrantes del grupo. En caso de que EL LICITANTE no cumpla con alguna de la(s) categoría(s) y magnitud solicitadas o ningún LICITANTE cumpla con este requisito el sub rubro tendrá una calificación de cero (0). | 2.1).- DOCUMENTO 05.1 relación de contratos de obras ejecutadas y copia simple de los contratos debidamente requisitados de las obras de la(s) categoría(s) y magnitud solicitada(s) en la convocatoria. Si el o los contratos no están debidamente requisitados o es o son ilegible(s), así como, no acredita(n) las características, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares, no se considerará(n) para el otorgamiento de puntaje. La CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar la información presentada por el LICITANTE, en caso de existir discrepancias en la información no se tomaran en cuenta los documentos que tengan dichas discrepancias, para el otorgamiento de puntajes. |

| 4.-RUBRO RELATIVO A CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS |
| --- |
| a).- Cumplimiento de contratos. |
| 1.-Evaluación y otorgamiento de puntos. | 2.- Evidencia documental |
| 1.1).- Para la evaluación de este sub rubro se verificarán el número de obras de la(s) características, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a la presente CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN que haya terminado en tiempo y forma EL LICITANTE. 1.2).- Se otorgará al LICITANTE(S) el puntaje indicado en la FORMA 01, que acredite el mayor número de obras terminadas de la(s) categoría(s) solicitada(s) en LA CONVOCATORIA, en los últimos cinco (5) años previos a la publicación de la convocatoria en el Sistema CompraNet. EL LICITANTE(S) deberá(n) mínimo demostrar haber ejecutado dos (2) obras de la misma cada categoría(s) solicitada(s), en el periodo anteriormente mencionado. La distribución de los puntos señalados en la FORMA 01 se hará de forma proporcional tomando como base al LICITANTE(S) que haya(n) acreditado el mayor número de obras terminadas de las mismas características a la presente señalada en la convocatoria a la licitación, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, los demás licitantes obtendrán la puntuación que corresponda en relación con el número obras que acrediten haber terminado en tiempo y forma. Lo anterior utilizando una regla de tres simple tomando como base al LICITANTE que acreditó mayor número de obras terminadas en tiempo y forma. | 2.1).- Relación de Contratos Cumplidos en tiempo y forma DOCUMENTO 05.1, y copia simple de las caratulas de los Contratos acompañadas del finiquito y de la cancelación de la garantía de cumplimiento de cada uno, con la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales y acta de extinción de derechos y obligaciones, debidamente requisitadas, acompañadas de carta satisfacción del mismo contratante. Si los documentos no están debidamente requisitados o son ilegibles, así como, no acredita(n) la categoría(s) y magnitud solicitada(s), no se considerará(n) para el otorgamiento de puntaje. |

| 5.-RUBRO RELATIVO AL CONTENIDO NACIONAL |
| --- |
| Sub rubro b).- Mano de obra. |
| 1.-Evaluación y otorgamiento de puntos. | 2.- Evidencia documental |
| Para la evaluación de este sub rubro se verificará que el LICITANTE haya entregado la declaración por escrito manifestando que cuenta por lo menos con el 30% de contenido nacional en mano de obra. Se otorgará al LICITANTE(S) el puntaje indicado en la FORMA 01, que manifieste en el escrito correspondiente bajo protesta de decir verdad que efectivamente cuenta con el grado de contenido nacional solicitado | 2.1).- DOCUMENTO 02.1 inciso h), Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de contar mínimo con el 30% de porcentaje de contenido nacional del valor de la obra en la mano de obra que será utilizada en la ejecución de los trabajos. |

Conforme a lo establecido en el lineamiento Noveno de la Sección Tercera del Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos  en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, los puntos a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 38 de los 50 máximos que se pueden obtener en su evaluación.

II.-PROPUESTA ECONÓMICA

| a.-RUBRO RELATIVO A PRECIO |
| --- |
| 1.-Evaluación y otorgamiento de puntos. | 2.- Evidencia documental |
| 1.1).- Para la evaluación de este rubro LA CONVOCANTE revisará las propuestas económicas determinada(s) como solvente(s) en la evaluación de Propuesta(s) Técnica(s); excluyendo del precio ofertado el correspondiente al impuesto al valor agregado. 1.2.- Se otorgará a EL LICITANTE el puntaje indicado en la FORMA 01, que presente la propuesta económica que resulte ser la más baja de las aceptadas como solventes y que sus análisis, calculo e integración de los precios unitarios, cumplan con lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y su Reglamento así como en la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN; que sean acordes con las condiciones vigentes en la zona en donde se ejecutaran los trabajos, asimismo que estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, que también los costos de sus insumos se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado. La distribución de los puntos señalados en la FORMA 01 se hará conforme a la formula siguiente: PPAj = 50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,…..,n Donde: PPAj = Puntos o unidades Porcentuales a Asignar a la proposición “j” por el precio ofertado; PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Bajo; PPj = Precio de la Proposición “j”, y El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación. | 2.1).- Proposición económica del LICITANTE, determinada como solvente durante la etapa de evaluación. |

III.- RESULTADO FINAL

a).- Para calcular el resultado final de los puntos que obtuvo cada proposición, LA CONVOCANTE aplicará la siguiente fórmula:

PTj = TPT + TPE 		Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PTj = Puntos Totales de la proposición;

TPT = Total de Puntos asignados a la propuesta Técnica, y

TPE = Total de Puntos asignados a la propuesta Económica.

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

IV.- LA PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, SERÁ AQUELLA QUE REÚNA LA MAYOR PUNTUACIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL SEXTO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010, ASÍ COMO A LO PREVISTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NÚMERO:09176002-003--11.

| FORMATO 01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| LINEAMIENTOS A QUE SE SUJETARÁ LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, CONFORME A LO PREVISTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 DE SU REGLAMENTO Y CAPÍTULO SEGUNDO, SECCIÓN TERCERA, TERMINO NOVENO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. |
| I. PROPUESTA TÉCNICA, se evaluarán por el mecanismo de puntos los rubros y sub rubros siguientes: | 50 puntos, distribuidos en los Rubros y Sub rubros como sigue: |
| Rubros y Sub rubros | Condición técnica requerida para obtener el puntaje | Puntos a distribuir |
| 1.-RELATIVO A LA CALIDAD |  | 15.00 |
| a) Materiales | Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 | 2.00 |
| b) Mano de obra | Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 | 2.00 |
| c) Maquinaria y equipo de construcción | Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 | 2.00 |
| d) Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos | Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 | 2.00 |
| e) Procedimientos constructivos y descripción de la planeación integral para la ejecución de loa trabajos. | Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 | 2.00 |
| f) Programas | Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 | 3.00 |
| g) Sistema de aseguramiento de calidad | Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 | 2.00 |
| TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A LA CALIDAD | 15 |
| 2.- RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE | 16.00 |
| a) Capacidad de los recursos humanos | 8 puntos |
| a1) Experiencia en obras de la misma naturaleza. | Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 | 3.00 |
| a2) Competencia o habilidad en el trabajo | Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 | 4.00 |
| a3) Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar | Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 | 1.00 |
| b) Capacidad de los recursos económicos | Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 | 6.00 |
| c) Participación de los discapacitados | Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 | 2.00 |
| TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE | 16.00 |
| 3.- RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | 10.00 |
| a) Experiencia | Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 | 4.00 |
| b) Especialidad | Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 | 6.00 |
| TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. | 10.00 |
| 4.- RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS | 6.00 |
| a) Cumplimiento de los contratos | Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 | 6.00 |
| TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | 6.00 |
| 5.- RELATIVO AL CONTENIDO NACIONAL 3.00 a) Materiales y Maquinaria de Instalación Permanente Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 4.00 b)Mano de Obra Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 6.00 Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 4.00 Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 6.00 1.5 Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 4.00 1.5 Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 6.00 TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 3.00 |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER | 50.00 |
| II.- PROPUESTA ECONÓMICA | 50.00 |
| 7.- RELATIVO AL PRECIO |  | 50.00 |
| a) Precio sin IVA | Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las convocatoria a la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 | 50.00 |
| TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A PRECIO | 50.00 |
| PROPUESTA ECONÓMICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER | 50.00 |
| PUNTAJE POSIBLE DE OBTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA (siempre deberá ser igual o mayor a 38.00 puntos) | 50.00 |
| PUNTAJE POSIBLE DE OBTENER EN LA PROPUESTA ECONÓMICA | 50.00 |
| TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN 100.00 |  |  |

32.- LICITACIÓN  DESIERTA  O CANCELACIÓN DE LA MISMA. De conformidad con el artículo 40 de la LEY, el CICESE declarará desierta la presente licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables.

El CICESE podrá cancelar la presente licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia CONVOCANTE, en los términos del segundo párrafo del artículo 40 de la LEY.

33.-. PARA EFECTOS DEL ARTICULO 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación, previo a la formalización del contrato deberá observar lo mencionado en el  oficio Circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de Septiembre del 2008.

34.- ORIENTACIÓN Y ACLARACIÓN: Para cualquier orientación o aclaración respecto de esta convocatoria a la licitación el licitante deberá ocurrir al Departamento de Obras y Mantenimiento, ubicado en: Carretera Ensenada-Tijuana, No. 3918, Zona Playitas, Código Postal 22860, Apdo. Postal 360, en la Ciudad de Ensenada, municipio del mismo nombre y correspondiente al Estado de Baja California o al correo electrónico ryanez@cicese.mx y sensaldo@cicese.mx

Las aclaraciones se solicitarán por escrito en la fecha establecida para la(s) junta(s) de aclaraciones, o con antelación a ésta(s) a través del sistema COMPRANET y se resolverán en la(s) misma(s) junta(s) de aclaraciones, de conformidad con el artículo 35 párrafo cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por la Gerencia de Ingeniería, la Subgerencia Técnica de Proyectos y el Departamento de Concursos de la convocante, quienes son los únicos facultados para este efecto.

35.- NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS: Para la ejecución de los trabajos los contratistas deberán sujetarse a los lineamientos establecidos por el Departamento de Seguridad de la convocante en el documento titulado Normas De Seguridad Para Contratistas.

36.-. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE DE INVESTIGACION TECNOLOGICA ( PITT): Para la ejecución de los trabajos el contratista se sujetará  a los Procedimientos de control operacional establecidos por la administración de PITT.

37.-  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

El licitante que resulte ganador de esta licitación tendrá la obligación de dar de alta la obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en cubrir las aportaciones de los trabajadores que laboren en la misma, de conformidad con el artículo 12 fracción primera de Ley del Seguro Social, artículos 3, 4 y 16 del Reglamento de afiliación de la Ley del Seguro Social, artículo 9 división IV del Reglamento para la clasificación de empresas de la prima de seguro de riesgos de trabajo y artículo 5 del reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado.

40.-. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: Las propuestas presentadas por cada licitante, obrarán en poder de la convocante. En los términos del artículo 74, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las propuestas desechadas durante la licitación, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse en poder de la convocante hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante procederá a su devolución o destrucción.

Las dos proposiciones solventes con el mayor porcentaje o puntaje de calificación cuando se aplique el criterio de evaluación de puntos o porcentajes, o las dos cuyos precios fueron los más bajos si se utilizó el criterio de evaluación binario, u otras proposiciones adicionales que determine la convocante, serán las únicas que no podrán devolverse a los licitantes o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la CICESE por el término previsto en el quinto párrafo del artículo 74 de la Ley y, por lo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás ordenamientos aplicables.

En los supuestos a que se refiere el último párrafo del artículo 74 de la Ley, los licitantes contarán con un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho precepto legal para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas; transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere realizado solicitud alguna, la convocante podrá destruirlas.

41.-. EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, tales como acta constitutiva y modificaciones en su caso, inscritas en el Registro Público de Comercio; poder notarial en su caso, del representante legal inscrito en el Registro Público de Comercio.

De conformidad con el oficio 09/179/OIC del 19 de agosto del 2004, el contratista deberá manifestar bajo protesta de decir la verdad, ante la entidad convocante que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley  General de Población y su Reglamento.

El contratista deberá indicar, además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores se comprometen, a dar aviso a la secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.”

Tal prevención solo será exigible al licitante que resulte adjudicado, por lo que, previo a la formalización del contrato respectivo, el contratista deberá presentar la manifestación por escrito que contemple la prevención citada.

42.- DIFUSIÓN CADENAS PRODUCTIVAS: El CICESE se ha incorporado al PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en cumplimiento al artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 publicado en el Diario Oficial del 28 de diciembre de 2006; dicho programa tiene como objetivo que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal registren la totalidad de las cuentas por pagar a sus proveedores de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública, con el fin de dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia a los pagos, así como apoyar a que los proveedores consigan los beneficios que dicho programa ofrece. Se adjunta la relación de documentos necesarios para iniciar la afiliación al Programa de Cadenas Productivas, para personas morales y físicas, como parte de los anexos de la presente convocatoria.